## Slide 1
2025
2025
Эпик 3
Безопасность и Документация
Эпик 2 Разработка ядра
Эпик 1 Организация и планирование
Эпик 4
Тестирование
Эпик 5 Поддерживающая
документация
Today
Q1
Q2
Тех. Документация для разработчиков
Описание Архитектуры системы
Разработка Project Charter и Реестра рисков
Финализация Пользовательского соглашения
Схема Базы Данных
База тест-кейсов
ChangeLog.md , Roadmap.md , Incident Reports
Q3
Q4
Apr 13
Jan 13
Jul 13
Oct 13
Oct 13
Jul 13
Apr 13
Jul 13
Jan 13
Apr 13
Jul 13
Oct 13
Apr 13
Jul 13
Jan 13
Oct 13
Jul 13
Jul 13
Apr 13
Jan 13
Oct 13
Jan 13
Apr 13
Oct 13
Oct 13
Apr 13
Jul 13
Oct 13
Apr 13
Jul 13
Apr 13
Oct 13
Project roadmap
Создание User Flows для регистрации и входа
Подготовка Privacy Policy (черновик)
Project Manager
Инструкция по развертыванию
System Architect
Legal Counsel
Testers
Legal Counsel
Project Manager
Business Analyst
DevOps Engineer
Backend Lead
FullStack разработчик
Документация автотестов
Dev